브레인 스토밍

| 팀명 | 오메카3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 팀원 및 역할 | ▪팀장 : 김관용 ▪부팀장 : 박지원 ▪팀원 : 장성혁 이시헌 김준호 |  |  |
| 프로젝트 방향성 | ▪ 스마트 관제 시스템(차량, 범죄자 등) |  |  |
| 주제 |  | 제안자 | 제안 이유 |
| 도로 내 낙하물 및 방치물(공유 킥보드, 박스 등) 자동 감지 |  | 김관용 | 도로 한가운데 방치된 공유 킥보드, 구조물, 낙하물 등 사고 위험 요소를 AI가 실시간으로 식별하여 2차 대형 사고(차량 하부 파손, 급정거 추돌 등)를 미연에 방지하기 위함 |
| DB 미등록 차량(대포차/수배차량) 실시간 감지 및 관제 경보 |  | 김관용 | CCTV로 인식된 번호판을 DB와 실시간 대조하여 미등록/대포차/수배 차량 감지 시 관제 화면에 즉시 '고위험 범죄 예측 차량' 알림을 발생시켜 범죄를 사전 예방하기 위함 |
| 주택가/골목길 방범 CCTV 기반 흉기(칼, 송곳 등) 소지자 사전 감지 |  | 김관용 | 작업 도구가 쓰이는 특수 장소(공사장 등)를 제외한 일반 생활 공간(골목길, 공원 등)에서 흉기를 노출한 채 이동하는 인물을 사전 식별하여 강력범죄 발생 전 선제 대응하기 위함 |
| 지하 공간(지하차도·주차장) 침수 및 전기차 화재 초동 자동 차단 관제 |  | 이시헌 | 지하차도 수위 급상승 및 지하주차장 전기차 화재·연기 징후를 AI가 초기에 식별하여 진입 차단 막 제어 및 골든 타임 내 자동 경보를 송출함으로써 대형 인명·재산 피해를 미연에 방지하기 위함 |
| 중대재해 예방을 위한 산업 현장 위험 행동 및 작업자 안전 상태 관제 |  | 이시헌 | 공사장 및 제조 현장 내 작업자의 안전모·안전조끼 미착용, 중장비 작업 반경 내 접근, 작업자 쓰러짐(낙상) 현상을 AI가 실시간으로 식별하여 현장 스피커 경보 및 관제 센터 알림을 송출함으로써 산업재해 및 인명 사고를 미연에 방지하기 위함 |
| 관제 피로도 저감을 위한 AI 위험도 스코어링 및 팝업 관제 |  | 이시헌 | 수십~수백 대의 CCTV 화면 중 이상 행동 및 위험 상황을 AI가 위험도 순으로 자동 정렬하여 관제 화면에 우선 팝업 함으로써 관제요원의 피로도를 줄이고 신속 대응 체계를 구축하기 위함 |
| 이벤트발생 CCTV 자동 포커싱 및 통합 관제 |  | 김준호 | 신호위반, 불법 유턴, 역주행 등 위험 이벤트 발생 시 해당 CCTV 화면을 메인 화면으로 자동 전환하고 차량 정보, 발생 위치, 시간 등을 함께 표시하여 관제요원의 상황 인지 시간을 단축하고 신속한 대응을 지원하기 위함. |
| 사건 타임라인 자동 생성 및 이력 통합 관리 |  | 김준호 | 동일 차량 또는 동일 대상에게 발생한 여러 이벤트를 시간순으로 자동 정리하고 이동 경로와 함께 하나의 사건으로 관리하여 관제요원이 사건의 진행 과정과 추적 이력을 한눈에 확인할 수 있도록 지원하기 위함. |
| AI 관심 대상 자동 추적 및 이동 경로 시각화 |  | 김준호 | 관제요원이 특정 차량 번호판이나 범죄자를 관심 대상으로 등록하면 여러 CCTV에서 자동으로 추적하고, 현재 위치와 이동 경로를 GIS 지도에 실시간으로 시각화하여 신속한 상황 파악과 대응을 지원하기 위함 |
| 음주운전 의심 주행 패턴 |  | 박지원 | 차선을 지그재그로 밟거나 급가감속 반복을 궤적 분석으로 감지해서 경찰 알림. 번호판도 얼굴도 아닌 행동을 보는 거라 프라이버시 이슈가 없고, 궤적 데이터만으로 되니까 구현 난이도도 적당 |
| CCTV 사각지대 분석 + 신규 설치 입지 최적화 |  | 박지원 | CCTV 사각지대와 범죄·교통사고 다발 지역을 분석해 신규 설치 우선순위를 객관적으로 제시함으로써 예산 대비 안전 효과를 극대화할 수 있습니다. |
| 불법주정차 → 소방차 진입 가능성 실시간 판정 |  | 박지원 | 불법주정차로 인한 소방차 진입 불가 구간을 실시간으로 파악해 화재 골든타임을 확보하고, 시민 안전을 높일 수 있습니다. 기존 단속 데이터를 활용해 구현이 간단하며, 단속을 과태료 부과 중심에서 재난 대응 중심으로 확장할 수 있습니다. |
| 스마트 무단횡단 자동 감지 및 즉시 경보 시스템 |  | 장성혁 | 횡단보도 외의 구역이나 적색 신호 시 도로에 진입하는 보행자의 궤적을 실시간으로 감지하고, 해당 폴레드(Pole)나 전광판에 음성/시각 경고 송출. |
| 무단횡단 유발 불법 주정차 차량 단속 연계 관제 |  | 장성혁 | 횡단보도 주변이나 무단횡단 다발 구간의 불법 주정차 차량이 보행자의 시야를 가려 무단횡단을 유발하는 요인을 분석하고, 주정차 위반과 무단횡단 위험도를 복합 시각화. |
| 버스정류장/횡단보도 인근 '사각지대 유발 주정차' 우선 단속 관제 |  | 장성혁 | 작동 방식: 횡단보도 반경 10m 이내나 버스정류장 주변에 정차하는 차량을 CCTV AI가 실시간으로 인식하여, 1분 이상 정차 시 즉시 견인 경고 방송을 내보내거나 단속 부서로 자동 신고 메타데이터를 전송합니다 |

브레인스토밍

아이디어 기획서

| 팀명 | 오메카3 |
| --- | --- |
| 팀원 및 역할 | ▪팀장 : 김관용 ▪부팀장 : 박지원 ▪팀원 : 장성혁 이시헌 김준호 |
| 아이디어 주제 | 스마트 관제 시스템(차량, 범죄자 등) |
| 제안 배경 및 필요성 | ▪ 시장현황 글로벌/국내 시장 성장세 글로벌 AI CCTV 시장은 2024년 약 266억 달러 규모에서 연평균 15.1% 성장해 2031년에는 710억 달러를 넘어설 전망입니다. 국내 CCTV 카메라 시장도 2024년 24억 6,056만 달러에서 2033년 118억 4,633만 달러로 연평균 19.08% 성장할 것으로 예상되는데, 이는 글로벌 평균 성장률(15.1%)보다도 높은 수치로 국내 시장이 상대적으로 더 가파르게 커지고 있음을 보여줍니다. 정책 드라이브 정부 차원의 전환 사업도 본격화되는 추세입니다. 행정안전부는 2027년까지 전국 지자체 CCTV를 AI 기반 지능형 관제 체계로 전환하는 사업을 추진 중이며, 2026년 현재 본격화 단계에 접어들었습니다. 한국인터넷진흥원(KISA)은 배회·침입·유기·쓰러짐·싸움·방화 등 6가지 이상행위를 90% 이상 정확도로 탐지하는 제품에 성능인증을 부여하며 업계 기술 표준을 제시하고 있습니다. 지자체 단위 투자도 확대되어, 서울시는 2026년까지 공원과 등산로에 AI 감시 카메라 1만 대를 추가 설치해 공공 안전을 강화할 계획을 발표했습니다. 출처: SAIGE, H&I글로벌리서치 ▪ 필요성 전국 지자체 CCTV 대수는 2021년 47만 대에서 2024년 65만 대로 증가한 반면, 관제 인력은 같은 기간 4,277명에서 4,093명으로 오히려 감소했습니다. 그 결과 1인당 관제 대수는 2022년 379대에서 2024년 477대로 늘어 행안부 권고 적정 수준(50대)의 약 10배에 달하며, 서울은 1인당 958대로 적정 수준의 17배까지 벌어져 있습니다. 이런 구조에서는 사람의 집중력만으로 실시간 이상 상황을 놓치지 않고 포착하기 어렵고, 사건 발생 후 증거를 수동으로 정리하는 데도 상당한 시간이 소요됩니다. 따라서 AI 기반 자동 인식·추적·증거화를 통해 관제 인력의 한계를 보완하고, 사후 대응 중심 체계를 사전 예측·신속 대응 체계로 전환할 필요가 있습니다. ▪ 차별성 기존 지능형 CCTV는 배회, 침입, 쓰러짐 등 이상행동 탐지 위주로 상용화되어 있어, 알림이 발생해도 이후 대응은 여전히 관제요원의 수작업에 의존합니다. 본 시스템은 여기서 한 단계 더 나아가 ①사람(수배자)·사물(흉기·낙하물)·차량(번호판)·행동패턴(음주운전 궤적)까지 아우르는 통합 인식, ②관심 대상 등록 시 다중 CCTV 자동 추적 및 GIS 실시간 경로 시각화, ③사건 전후 영상·증거를 자동으로 PDF화하는 증거 리포트 기능 까지 갖춰, "탐지 후 알림"에 그치는 기존 방식과 달리 탐지→추적→증거화까지 이어지는 대응 흐름을 자동화한다는 점에서 차별화됩니다. |
| 유사 제품 현황 및 비교 | ▪ 기존 서비스 및 유사 제품 분석 및 비교 기능; 아비길론; 마일스톤; 한화비전; 아이디스; 인텔리 빅스; 본 프로젝트. 수배자 얼굴 인식; ○; ○; ○; ○; ○; ○. 흉기 인식; ○; △; ○; ○; △; ○. 자동 증거 리포트; ○; ○; ○; ○; ○; ○. 관심 대상 추적; ○; ○; ○; ○; ○; ○. DB미등록 차량 감지; ○; ○; ○; ○; ○; ○. 도로 낙하물 감지; ○; △; ○; ○; ○; ○. 음주운전 주행 패턴; X; X; X; X; X; ○. 불법유턴/신호위반; △; △; △; △; ○; ○. 특화분야; 범죄예방 수사; 수사분석; 스마트 시티, 공공; 통합보안; 고속도로, 돌발상황; 통합범죄 예방 + 교통안전. 종합 충족도; 6/8; 5/8; 6/8; 6/8; 6/8; 8/8. |
| 제안 내용 | ▪ 개발 목표 AI 기반 영상·궤적 분석을 통해 수배자, 흉기, 위험 차량 등을 실시간으로 자동 탐지하는 지능형 관제 시스템 구축 사건·사고 발생 시 증거 자료(이미지, 번호판, 시각, 위치)를 자동으로 정리·문서화하여 관제요원의 수작업 부담 경감 관심 대상(인물·차량)을 다중 CCTV로 연계 추적하고 GIS 지도에 실시간 시각화 하여 신속한 상황 판단 지원 얼굴·번호판 인식뿐 아니라 행동 패턴 분석까지 결합해 탐지 범위를 확장하고, 프라이버시 이슈를 최소화한 기능도 병행 확보 ▪ 개발 내용 ① 위험 요소 인식 - 수배자 얼굴 인식 (출소자 제외), 흉기(칼·둔기) 인식 → 관제실 실시간 알림 ② 자동 증거 리포트 - 위반/사건 전후 캡쳐 이미지, 차량 번호판, 시각·위치, 위반 내용을 자동 정리해 PDF로 저장 ③ 관심 대상 추적 및 경로 시각화 - 특정 인물·차량 번호판 등록 시 다중 CCTV 자동 연계 추적, 현재 위치·이동 경로를 GIS 지도에 실시간 표시 ④ 미등록 차량 실시간 감지 - 인식된 번호판을 DB와 실시간 대조해 대포차·수배 차량 감지 시 '고위험 차량' 경보 발생 ⑤ 도로 위험 요소 감지 - 방치된 공유 킥보드, 낙하물, 구조물 등을 실시간 식별해 2차 사고 예방 ⑥ 음주운전 의심 패턴 감지 - 차선 지그재그, 급가감속 등 주행 궤적 분석으로 의심 차량 감지 → 경찰 알림 (얼굴·번호판 미사용) ⑦ 불법 유턴·신호 위반 감지 - 교차로·유턴 구간 영상 분석을 통한 위반 차량 자동 검출 |
| 수행 방법 | ▪데이터 확보방안 기능; 확보 방안. 수배자 얼굴 인식; 공개 인물 사진/팀원 얼굴로 Mock DB 구축 + AI Hub 안면 데이터셋. 흉기 인식; AI Hub 이상행동 CCTV(700시간) + Roboflow "weapon detection". 차량 번호판(LPR); AI Hub 번호판 데이터셋 + 직접 촬영·라벨링. 대포차 감지; 실제 DB 비공개 → Mock 차량 DB 자체 구축. 낙하물/방치물; COCO Dataset 파인튜닝 + Kaggle/Roboflow 킥보드 데이터셋. 음주운전 패턴; 실데이터 부재 → 정상 궤적에 노이즈 합성한 시뮬레이션 데이터. 신호위반/유턴; AI Hub 공공 CCTV 데이터셋 + 저작권 확인된 교차로 공개 영상. ▪추진 전략( 일정, 수행 방법 등 ) 1주차 ▪ 개발 환경 세팅(Python, YOLOv11, OpenCV), Git 구성, DB스키마 설계 ▪ AI Hub 데이터 신청(승인 대기 있으니 최우선 처리), ▪ Roboflow에서 흉기 탐지 사전학습 모델 확보 ▪ YOLOv11로 사람·차량·흉기 탐지 구현 (흉기는 처음부터 학습하지 말고 Roboflow 사전학습 모델 파인튜닝으로 시간 절약) ▪ EasyOCR로 번호판 인식 파이프라인 구축, 한국형 번호판 테스트 2주차 ▪ ByteTrack 연동, 동일 차량/인물 ID 유지 추적 구현 ▪ 수배자 Mock DB, 대포차 Mock DB 구축 (가상 데이터) ▪ 인식된 얼굴/번호판을 DB와 실시간 대조하는 로직 구현 ▪ FastAPI ↔ Spring Boot API 연동, WebSocket 실시간 알림 구현 3주차 ▪ 이벤트 전후 프레임 캡쳐(OpenCV) + ReportLab PDF 증거 리포트 자동 생성 ▪ PostGIS에 위치 데이터 저장, Leaflet 지도 연동 ▪ 관심 대상 등록 → 다중 CCTV(또는 다중 영상 구간) 연계 추적 → 지도에 이동 경로 표시 4주차 ▪ (시간 여유 시) 낙하물 감지 또는 신호위반 감지 중 택1 추가 구현 -> 기존 YOLO 파이프라인 재활용 ▪ 전체 시나리오 통합 테스트 (샘플 영상으로 처음부터 끝까지 시연 리허설), 버그 수정 ▪ 오탐/미탐 케이스 정리, 정확도·속도 등 결과 지표 정리 ▪ 발표자료(PPT) 및 기획서 최종본 정리 ▪ 최종 리허설 |
| 기대효과 및 활용방안 | 기대효과 - 범죄 예방 및 검거율 향상: 수배자·흉기·고위험 차량을 실시간 자동 탐지해 사건 발생 전 선제 대응 가능 - 2차 사고 예방: 도로 위 낙하물·방치물, 음주운전 의심 차량을 조기 감지해 대형 사고로 이어지기 전 차단 - 관제 업무 효율화: 자동 탐지·추적·증거화로 관제요원의 수작업 부담을 줄여 인력 대비 CCTV 과부하 문제 완화 - 사건 대응 속도 단축: 관심 대상 자동 추적 및 GIS 실시간 시각화로 상황 파악과 현장 출동 시간 단축 - 증거 확보 신뢰도 제고: 사건 전후 이미지·시각·위치가 표준화된 PDF로 자동 저장되어 수사·행정 처리에 즉시 활용 가능 활용방안 - 지자체 통합관제센터: 기존 CCTV 인프라에 AI 분석 모듈을 연동해 관제 인력 부족 문제를 보완하는 스마트 관제 체계로 확대 적용 - 경찰·수사기관 연계: 수배자·고위험 차량 탐지 알림을 112 시스템과 연동해 신속 출동 체계 구축, 자동 증거 리포트를 수사 자료로 활용 - 교통 관리 분야: 신호 위반, 불법 유턴, 도로 방치물 탐지 결과를 지자체 교통행정 데이터와 연계해 단속 및 도로 안전 정책에 반영 - 스마트시티 확장: 향후 스마트시티 통합플랫폼(S-Cloud 등)과 연계해 다른 도시 안전 서비스(재난, 실종자 수색 등)로 기능 확장 가능 - 단계적 실증 및 확산: 특정 지자체·구간 단위 시범 운영 후 성능 검증을 거쳐 전국 지자체 CCTV 전환 사업과 연계 확산 |

(1) 제안 배경 - 외부 환경 분석 (PEST / STEEP)

| 정책적 배경 | ▪ 행정안전부: 2027년까지 전국 지자체 CCTV를 AI 지능형 관제로 전환 추진 중 (2026년 본격화) ▪ 경찰청: 「AI 치안혁신 종합계획」으로 수사·안전·치안행정 전반에 AI·빅데이터 활용 확대 ▪ 한국인터넷진흥원: 이상행위 탐지 90% 이상 정확도 제품에 성능인증 부여 → 기술 기준 마련 |
| --- | --- |
| 경제적 배경 | ▪ 글로벌 AI CCTV 시장: 2024년 266억 달러 → 2031년 710억 달러 (연 15.1%↑) ▪ 국내 CCTV 시장: 2024년 24.6억 달러 → 2033년 118억 달러 (연 19.08%↑, 글로벌보다 빠른 성장) ▪ 국내 물리보안 산업: 2022년 매출 10.5조 원 · 수출 2조 원, 최근 3년 연평균 12.8%↑ → 차세대 성장산업으로 육성 중 |
| 사회적 배경 | ▪ 체감안전도: 2022년 78.6점 → 2024년 78.1점으로 하락 전환, 거리·도로 안전 불안감 재 확산 ▪ 관제 인력 부담: CCTV는 매년 증가, 인력은 오히려 감소 → 사람의 힘만으로 대응 한계 ▪ 음주운전: 전체 교통사고의 8.1%, 하루 평균 48건 발생 / 재범률 40%↑ → 단속만으로는 한계, 상시 감지 체계 필요 |
| 트렌드 배경 | ▪ 기능 진화: 단순 녹화 → 딥러닝 기반 이상행동 실시간 감지·알림 솔루션으로 전환 ▪ 인프라 발전: 5G·엣지컴퓨팅·4K 처리 칩셋 발전 → 보안을 넘어 교통 흐름 분석 등으로 활용 확대 ▪ 지자체 확산: 서울시, 2026년까지 공원·등산로에 AI 카메라 1만 대 추가 설치 등 스마트시티와 맞물려 도입 가속 |
| 기술적 배경 | ▪ 핵심 기술 성숙: 객체 인식(얼굴·흉기·번호판), 다중 카메라 연계 추적(Re-ID), GIS 시각화 등 필요 기술이 상용 수준에 도달 ▪ 산업 적용 사례: 한화비전-MS Azure 협력처럼 AI 모델 탑재 + 클라우드 시각화 사례 등장 → 실현 가능성 입증 ▪ 구현 난이도: 궤적 기반 이상패턴 분석(음주운전 등)은 얼굴·번호판 없이도 구현 가능 → 난이도·규제 부담 상대적으로 낮음 |
| 제도적 배경 | ▪ 설치·운영 제한: 개인정보보호법 제25조에 따라 범죄예방 등 허용 목적 외 CCTV 설치·조작·녹음 금지 ▪ 운영 기준: 촬영범위 미고지·음성녹음 시 최대 5천만 원 과태료, 영상 보관은 30일 이내 권고 ▪ 제도 정비 흐름: 이동형 영상기기(드론·자율주행차 등) 확산에 맞춰 규제 일원화·정비 진행 중 → AI 관제 관련 제도도 계속 정비될 전망 ▪ 설계 시 유의사항: 얼굴·번호판 등 민감정보 처리 기능은 목적 제한·안내판 고지·열람청구권 대응 등 준수 필요 |

(2) 제안 배경 - 내부 환경 분석 (3C)

| 제안자 능력 | - AI 영상 분석부터 백엔드·프론트엔드까지 담당 가능한 풀스택 개발 역량을 보유하여, 자체 개발로 프로토타입 구현 가능 - 기능별 모듈 오너 체계로 역할을 분리하고 표준 인터페이스 규격을 사전 정의해, 병렬 개발과 통합을 동시에 수행할 수 있는 협업 체계 구축 - 보유 기술 스택: Python, FastAPI, YOLOv11, ByteTrack, EasyOCR, OpenCV, Spring Boot, MySQL, PostGIS, React, Leaflet |
| --- | --- |
| 경쟁제품/기술/특허 분석 | 주요 경쟁사 기술 분석 - 아비길론: 얼굴인식(FR)·차량인식(VFD) 기반 통합 플랫폼으로 8개 기능 중 6개를 이미 커버하는 최상위 경쟁자. 다만 도로 낙하물·음주운전 등 교통안전 특화 기능은 약함 - 인텔리빅스: KISA 지능형 CCTV 성능인증 1호 기업으로 국내 기술 표준을 선도하며, 카메라 자체에서 AI 연산을 수행하는 온디바이스(엣지) 기술을 보유해 서버 비용 절감 측면에서 참고할 만함 - 한화비전: 국내 영상보안 1위 사업자로 카메라 하드웨어부터 VMS까지 풀 라인업을 보유해 스마트시티·공공 분야 레퍼런스가 풍부하나, 자사 카메라·플랫폼 종속성이 높아 기존 지자체 CCTV와의 호환성 이슈 가능성 존재 공통 기술 격차 (우리 프로젝트의 기회 요인) - 위 상위 경쟁사들도 대부분 불법 유턴/신호위반, 도로 낙하물 감지, 음주운전 주행 패턴 조합까지는 커버하지 못함(비교표 참고) → 교통안전 특화 기능 통합이 차별화 지점 - 특허의 경우 국내 지능형 CCTV 분야는 KISA 성능인증이 사실상 업계 표준 역할을 하고 있어, 개별 기업 특허보다는 KISA 인증 획득 여부가 시장 진입의 실질적 기준점이 됨 → 향후 실증 단계에서 KISA 인증 취득을 목표로 설정할 수 있음 |
| 고객 분석 | ▪ 1차 고객: 지자체 통합관제센터 (예산·인력 부족으로 효율화 니즈 높음, 실종자·범죄 대응 실적이 성과지표) ▪ 2차 고객: 경찰·수사기관 (신속한 용의자 추적, 표준화된 증거자료 확보 니즈) ▪ 3차 고객: 교통행정 부서 (신호위반·불법유턴·낙하물 등 도로 안전 관리 니즈) ▪ 공통 니즈: 인력 대비 관제 부담 완화, 사건 발생 시 대응 속도 단축, 법적 분쟁 대비 표준화된 증거 확보 |

(3) 필요성

| 필요성 | • 관제 한계 극복 및 범죄·사고 사전 예방 필수성 - 관제요원 1인당 담당 CCTV 초과(평균 600대 이상)로 인한 육안 관제 사각지대 지속 발생 - 흉기 난동, 음주운전, 도로 낙하물 등 복합적 위험 요소를 24시간 실시간 자동 감지·알림할 AI 지능형 시스템 도입 시급 |
| --- | --- |
| 차별성 | • [복합 AI 감지 + GIS 동선 추적 + 자동 증거화] 원스톱 연동 - 단일 기능(LPR 등)을 넘어 수배자/흉기/음주 궤적/방치물 등 다중 복합 감지 모듈 통합 |
| 현재까지 준비사항 | • AI 기술 스택 선정 및 개발 설계 완료 - 흉기/얼굴/번호판/음주궤적 분석을 위한 AI 모델(YOLOv11, ByteTrack, OCR) 선정 및 데이터 확보 방안(AI Hub, Roboflow 등) 수립 - 전체 시스템 아키텍처 개요 정립 (CCTV → AI 분석 → 백엔드 → 실시간 알림/시각화 흐름) - PDF 증거 리포트 자동 생성 방식 구상 - 4주 단위 개발 일정 및 MVP 범위 확정 |
| 기대효과 | • 관제 피로도 70% 이상 감소 및 사건 대응 골든타임 확보 - AI 선별 관제로 관제요원 모니터링 부담 대폭 경감 및 위협 요소 감지 누락 제로화 - 고위험 차량/수배자 실시간 추적으로 경찰 출동 골든타임 확보 및 증거 리포트 작성 시간 90% 단축 |
| 활용방안 | • 지자체 B2G 표준 관제 솔루션 공급 및 유관 기관 데이터 연계 - 전국 지자체 CCTV 통합관제센터 및 스마트시티 통합플랫폼의 핵심 AI 모듈로 공급 - 경찰청(수배자/대포차 DB) 및 소방·도로관리 유관부서와 실시간 데이터 연계망 구축 |

(4) 개발 내용

| 개발 목표 | AI 영상 분석 기반의 지능형 관제 시스템을 구축하여, 수배자·위험물·위험 차량을 실시간 자동 탐지하고, 관심 대상을 추적·시각화 하며, 사건 증거를 자동 문서화한다. 이를 통해 관제요원의 대응 부담을 줄이고, 사건 대응 속도와 증거 확보 정확도를 높인다. |
| --- | --- |
| 개발 내용 | ① 수배자 얼굴 인식 / 흉기 인식 - YOLOv11로 CCTV 영상에서 사람·객체(칼, 둔기 등)를 실시간 탐지 - 탐지된 얼굴은 별도 얼굴 인식 모델로 수배자 DB와 매칭, 흉기 클래스는 바로 이벤트로 분류 - 탐지 결과는 WebSocket으로 관제 화면에 즉시 알림 전송 ② 자동 증거 리포트 - OpenCV로 이벤트 발생 시점 전 후 프레임 캡쳐, EasyOCR로 차량 번호판 문자 인식 - 캡쳐 이미지, 번호판, 발생 시각·위치, 위반 유형을 ReportLab으로 정형화된 PDF 리포트로 자동 생성 ③ 관심 대상 자동 추적 및 경로 시각화 - 관제요원이 대상(차량 번호판/인물)을 등록하면 ByteTrack으로 동일 객체에 고유 ID를 부여해 프레임 간 추적 유지 - 여러 CCTV에서 탐지된 동일 ID를 서버에서 연계 매칭하고, 위치 좌표는 PostGIS에 저장 - Leaflet(OpenLayers) 지도에 현재 위치와 이동 경로를 실시간 표시 ④ DB 미등록 차량(대포차·수배차) 실시간 감지 - EasyOCR로 인식한 번호판을 MySQL 차량 DB와 실시간 대조 - 미등록/대포차/수배 차량으로 판별 시 WebSocket을 통해 관제 화면에 "고위험 차량" 알림 발생 ⑤ 도로 낙하물·방치물 자동 감지 - YOLOv11로 도로 위 객체(킥보드, 박스, 구조물 등)를 탐지하고, OpenCV로 지정된 ROI(차로 영역) 내 정지 상태가 일정 시간 지속되는지 판별 - 위험 요소로 판단되면 실시간 알림 발생 ⑥ 음주운전 의심 주행 패턴 감지 - ByteTrack으로 추적된 차량의 프레임별 좌표 변화를 궤적 데이터로 축적 - 지그재그 주행, 급가감속 패턴을 궤적 분석 로직으로 판별해 의심 차량으로 분류, 경찰 알림 연동 ⑦ 불법 유턴·신호 위반 차량 감지 - OpenCV로 교차로/유턴 구간에 가상 라인(ROI)을 설정 - 차량 궤적이 신호 정보 또는 금지 구간을 위반하는 패턴을 보이면 자동 검출 후 ③·④와 동일하게 번호판 인식 및 리포트 연계 |

(5) 달성 목표 및 달성 전략

| 달성 목표 | ▪ 탐지 정확도: 수배자·흉기·위험 차량 등 주요 이벤트 탐지 정확도 90% 이상 확보 ▪ 대응 속도: 이벤트 발생부터 관제 화면 알림까지 지연시간 3초 이내 ▪ 관제 효율화: 자동 탐지·리포트 기능으로 관제요원의 수작업 대응 부담 경감 ▪ 증거 신뢰도: 사건 관련 증거자료(이미지·번호판·시각·위치) 자동 문서화율 100% ▪ 확장성: 단일 CCTV 검증 후 다중 CCTV 연계 추적까지 단계적 확대 적용 |
| --- | --- |
| 달성 전략 | ▪ 단계적 개발: 객체 탐지(YOLOv11) → 추적(ByteTrack) → 번호판 인식(OCR) → 통합 시스템 순으로 모듈 단위 개발 후 통합 ▪ 실증 기반 검증: 소규모 구간/샘플 영상으로 프로토타입 테스트 후 정확도·속도 튜닝, 이후 실제환경 확대 적용 ▪ 오탐 최소화: 임계 값 조정을 통해 낙하물·음주운전 등 판별 로직의 오탐률을 지속적으로 낮춤 ▪ 표준 연동 설계: 기존 지자체 CCTV·DB 인프라와 연동 가능하도록 REST API·WebSocket 기반 표준 인터페이스로 설계 ▪ 법적 요건 준수: 개인정보보호법상 목적 제한·보관기간 등을 설계 단계부터 반영해 실증 시 규제 리스크 최소화 |

(6) 개발 일정

| 추진내용 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 프로젝트 계획 및 보고 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 기존 제품 정밀 분석 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 시제품 설계 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 시제품 자재 수집 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 시제품 제작 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 시제품 완성 및 시연 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(7) 참여 인원

| 이름 | 역할 및 능력 |
| --- | --- |
| 김관용 | ▪ 영상 인식 코어 및 낙하물 감지 담당 (개발 내용 ⑤) - 영상 입력·프레임 디코딩 파이프라인 구현, 전 모듈 공통 탐지 결과 규격(cam_id, track_id, class, bbox, timestamp) 정의 - YOLOv11 추론 서버 구축 및 사람·차량·객체 실시간 탐지 구현 - Roboflow 사전학습 모델 파인튜닝으로 흉기 클래스 학습, 탐지 정확도·처리 속도 튜닝 - ROI 내 객체 정지 지속시간 계측을 통한 도로 낙하물·방치물 판별 로직 구현 - 담당 영역: core/, detector/ 모듈 |
| 박지원 | ▪ 번호판 인식(LPR) 및 차량 위반 감지 담당 (개발 내용 ④·⑦) - EasyOCR 기반 번호판 검출·문자 인식 파이프라인 개발, 한국형 번호판 전처리(기울기 보정, 이진화) 및 인식률 튜닝 - MySQL 차량 Mock DB 설계 및 실시간 대조, 대포차·수배 차량 판별 시 고위험 차량 경보 발행 - 교차로·유턴 구간 가상 라인(ROI) 설정 및 통과 방향·순서 판정을 통한 신호위반·불법유턴 자동 검출 - 위반 유형별 발생 현황·통계 화면 개발 - 담당 영역: lpr/, violation/ 모듈 및 vehicle 테이블 |
| 장성혁 | ▪ 백엔드 게이트웨이 및 관제 대시보드·증거 리포트 담당 (개발 내용 ②) - Spring Boot API 게이트웨이, 이벤트 저장·조회 API 및 인증·권한 구현 - WebSocket 실시간 알림 허브 구현 (전 모듈 공통 이벤트 전달 채널) - 관제 대시보드 공통 화면(영상 뷰어 + 이벤트 리스트 + 화면 전환) 개발 - OpenCV 이벤트 전후 프레임 캡쳐 및 ReportLab 기반 PDF 증거 리포트 자동 생성 - 담당 영역: gateway/, report/ 모듈 및 event·report 테이블 |
| 이시헌 | ▪ 수배자 얼굴 인식 및 흉기 판정 담당 (개발 내용 ①) - 얼굴 검출 → 임베딩 추출 → 수배자 Mock DB 유사도 매칭 로직 구현 - 매칭 임계값 및 후보 순위 산출 로직 설계, 오탐 저감 튜닝 - 수배자 등록·관리 화면 및 API 개발, 얼굴 이미지 비식별 저장 등 개인정보보호법 요건 반영 - 흉기 소지 이벤트 판정 및 관제 화면 실시간 경보 UI 구현 - 담당 영역: person_risk/ 모듈 및 wanted_person 테이블 |
| 김준호 | ▪ 다중 CCTV 연계 추적 및 GIS 시각화·주행 패턴 분석 담당 (개발 내용 ③·⑥) - ByteTrack 연동으로 동일 인물·차량 ID 유지 추적 구현 - 다중 CCTV 간 동일 객체 연계 매칭 로직 구현(유사도 + 시간·공간 제약 조건) - PostGIS 위치 좌표 적재 및 이동 경로 질의 API 개발 - 지그재그 주행·급가감속 등 궤적 특징량 산출을 통한 음주운전 의심 차량 분류 - Leaflet 지도 기반 실시간 위치·이동 경로 시각화 및 관심 대상 등록 화면 개발 - 담당 영역: tracking/ 모듈, trajectory·target 테이블 및 지도 화면 |

(8) 시장 분석

| 이름 | 역할 및 능력 |
| --- | --- |
| 국내시장 규모 및 현황 | • AI 지능형 관제 시장 급성장: 2026년 국내 물리보안 시장 약 6조 6,000억 원 규모 달성 (CCTV 영상감시 및 통합보안 분야가 성장 주도) • 인력 관제 한계 극복: 관제 요원 1인당 담당 CCTV가 평균 600~720대(행정안전부 권고 50대 대비 12배 초과)로, AI 기반 자동 선별관제 및 알림 시스템 도입 필수 • 정부 정책 모멘텀: 행정안전부 '2027년 지자체 AI 관제 전면 전환' 추진에 따라 공공 B2G 예산 집행 가속화 (현재 전환율 약 37% 수준으로 진입 적기) |

(9) SWOT 분석

| 여러 위험 요소를 한 번에 추적하고 증거까지 자동으로 만드는 기술적 우위 - 수배자 얼굴·흉기·차량 번호판(LPR)·음주운전 패턴을 동시에 식별하고, GIS 지도에 실시간 이동 경로 표시 - 사건 전후 캡처, 위치, 위반 내용을 자동 정리해 PDF 보고서로 즉시 출력 → 관제 업무 혁신 | S | W | 고성능 AI 연산 처리에 따른 초기 장비 설치 비용 부담 - 다중 영상 동시 분석을 위한 고성능 GPU 서버 구축 비용 부담 존재 - 엣지 AI(현장 분산 처리) 및 경량 모델 적용으로 서버 구매·구축 비용 절감 추진 |
| --- | --- | --- | --- |
| 정부 및 지자체 대상(B2G) 공공안전·스마트시티 예산 확대 - 정부 '2027년 지자체 AI 관제 전면 전환' 정책 시행 및 강력범죄 예방 예산 증액 - 묻지마 범죄·음주운전·도로 낙하물 등 사회 안전 이슈 증가로 지능형 관제 도입 수요 급증 | O | T | 개인 사생활 침해 우려 및 AI 오탐으로 인한 관제 피로 - 얼굴·이동 경로 추적에 따른 사생활 침해 논란, 오탐으로 인한 관제요원 피로도 위험 - 1차 궤적 분석 → 2차 비식별 처리 및 오탐 저감 기술 적용으로 리스크 사전 차단 |

(10) STP 전략

| 고객 분류 | • 지방자치단체 관제센터: 방범, 우범지역 관리, 흉기 감지, 도로 낙하물 감지 수요 • 경찰청 및 치안 관제 기관: 수배자 추적, LPR 기반 대포차/수배차 감지 수요 • 도로/교통 관리 기관: 음주운전 의심 궤적, 신호위반, 불법 유턴 자동 감지 수요 |
| --- | --- |
| 목표 고객 | • 전국 지자체 CCTV 통합관제센터 및 경찰청 (B2G 공공 시장) - 관제 인력 부족률이 높고 지능형 관제 시스템 전환 예산이 우선 배정된 지자체 선제 공략 |
| 시장에서 제품의 위치 | • 실시간 예방부터 자동 증거화까지 지원하는 '지능형 범죄·교통 통합 관제 솔루션' - 단순 감지를 넘어 [AI 감지 -> GIS 동선 추적 -> PDF 증거 리포트 발급]까지 원스톱 처리하는 차세대 플랫폼으로 포지셔닝 |

(11) 4P 전략

| 제품 | • 스마트 관제 올인원(All-in-One) AI 플랫폼 - 흉기/수배자 인식, 대포차/음주운전 궤적 분석, GIS 이동경로 시각화, 자동 증거 리포트(PDF) 출력 기능 통합 제공 |
| --- | --- |
| 가격 | • B2G 맞춤형 계량 라이선스 및 하이브리드 요금제 - 지자체 CCTV 연동 채널 수 기반의 연간 구독형(SaaS) 및 영구 라이선스(서버 구축형) 선택 제공으로 초기 도입 문턱 완화 |
| 판매 방법 | • 공공 조달 및 전문 SI 파트너십 채널 구축 - 조달청 나라장터 우수제품 등록 및 공공 B2G 전문 SI(시스템 통합) 기업과의 파트너십을 통한 지자체 수주 |
| 홍보 방법 | • 공공안전 박람회 참가 및 B2G 레퍼런스 확보 - 스마트시티/지능형 관제 박람회 시연, 지자체 대상 AI 선별 관제 도입 효과(관제 피로도 감소 감지율 개선) BMR 보고서 배포 |